Практическая работа №5

Тема: Анализ рисков внедрения и формирование итогового плана внедрения программного обеспечения

Студент: Четвериков Андрей

Группа: ИСП2131

Цель работы: научиться выявлять возможные риски при внедрении программного обеспечения, оценивать их вероятность и последствия, определять способы предупреждения проблем и формировать итоговый план внедрения программного продукта.

Задание 1. Определение возможных рисков

Определены следующие риски, которые могут возникнуть при внедрении HelpDesk:

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Программа не установится или будет работать медленно |
| 2 | Недоступен MS SQL Server | Приложение не сможет подключиться к базе данных |
| 3 | Ошибка строки подключения | HelpDesk не находит базу данных |
| 4 | Потеря или повреждение базы данных | Утрата всех заявок и истории обращений |
| 5 | Отсутствует сетевое соединение | Невозможна работа с серверной базой данных |
| 6 | Недостаточно места на диске | Сбой установки или записи данных |
| 7 | Неверно настроены права доступа | Пользователь не может войти или сохранить заявку |
| 8 | Пользователь вводит некорректные данные | Ошибки при сохранении заявок |
| 9 | Отсутствует резервная копия | Невозможно восстановить данные при сбое |
| 10 | Повреждение файлов программы | HelpDesk не запускается |

Задание 2. Классификация рисков

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Пользовательский |
| Повреждение файлов программы | Программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Средняя |
| Повреждение программы | Низкая |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Средняя |

Задание 4. Оценка последствий

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокие |
| Не работает поиск | Низкие |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Средние |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | Средние |

Задание 5. Определение уровня риска

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокий |
| Потеря данных | Низкая | Высокие | Средний |
| Ошибка пользователя | Высокая | Низкие | Средний |
| Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий |
| Ошибка интерфейса | Высокая | Низкие | Средний |
| Неверная строка подключения | Средняя | Высокие | Высокий |

Задание 6. Разработка мер предотвращения

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Настроить регулярное автоматическое резервное копирование |
| Ошибка подключения к серверу | Проверить строку подключения и доступность сервера до установки |
| Отсутствует .NET | Проверить и заранее установить необходимую версию .NET |
| Пользователь вводит некорректные данные | Добавить проверку полей и понятные подсказки |
| Недостаточно прав | Заранее настроить роли и права доступа пользователей |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Ограничить удаление и запрашивать подтверждение |
| Не работает сетевое подключение | Проверить сеть и настроить подключение до внедрения |
| Программа повреждена | Переустановить приложение из проверенного источника |

Задание 7. Разработка плана реагирования

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | 1. Проверить наличие установленной платформы .NET; 2. Проверить целостность файлов программы; 3. Переустановить HelpDesk из проверенного источника. |
| Нет подключения к MS SQL Server | 1. Проверить доступность сервера; 2. Проверить состояние службы SQL Server; 3. Проверить строку подключения и учётные данные. |
| Пользователь не может авторизоваться | 1. Проверить логин и пароль; 2. Проверить наличие учётной записи; 3. При необходимости сбросить пароль. |
| База данных повреждена | 1. Остановить запись новых данных; 2. Восстановить базу из резервной копии; 3. Проверить целостность восстановленных данных. |
| Не сохраняются новые заявки | 1. Проверить подключение к базе данных; 2. Проверить права пользователя; 3. Проверить наличие свободного места на диске. |
| Программа работает слишком медленно | 1. Проверить загрузку процессора и памяти; 2. Проверить качество сетевого соединения; 3. Оптимизировать запросы к базе данных. |

Задание 8. Анализ критического риска

1. Какой риск реализовался?

Реализовался риск потери (повреждения) базы данных, который был усугублён отсутствием актуальной резервной копии.

2. Почему последствия можно считать серьёзными?

Утрачена история заявок за несколько месяцев, работа технической поддержки остановлена, а восстановить данные неоткуда, так как резервная копия устарела.

3. Какая ошибка была допущена при организации сопровождения?

Резервная копия создавалась только один раз — при первоначальном внедрении — и не обновлялась; не был настроен регулярный план резервного копирования.

4. Какие меры необходимо было принять заранее?

Настроить регулярное автоматическое резервное копирование, хранить копии в отдельном месте и периодически проверять возможность восстановления.

5. Что необходимо сделать после восстановления системы?

Восстановить данные из резервной копии, проверить целостность данных, возобновить работу системы и настроить регулярное резервное копирование.

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

Возможные причины ошибки (минимум 5):

1. Неверная строка подключения (имя сервера или базы данных).

2. На новом компьютере закрыт порт SQL Server или не включён нужный сетевой протокол.

3. Отсутствуют учётные данные для подключения или указан неверный пароль.

4. Не установлен или не настроен клиент SQL Server.

5. Неправильно настроены права доступа пользователя к базе HelpDeskDB.

Порядок диагностики:

Шаг 1. Проверить сетевое подключение к серверу (команда ping).

Шаг 2. Проверить доступность и состояние службы MS SQL Server.

Шаг 3. Проверить строку подключения и имя базы данных.

Шаг 4. Проверить учётные данные и права пользователя.

Шаг 5. Изучить журнал ошибок приложения и сервера SQL Server.

Задание 10. Составление реестра рисков

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Недоступен MS SQL Server | Средняя | Высокие | Высокий | Мониторинг службы и резервирование сервера | Проверить и перезапустить службу, при необходимости переключиться на резервный сервер |
| R-02 | Ошибка строки подключения | Средняя | Высокие | Высокий | Проверить строку до установки на рабочие места | Исправить строку подключения и проверить соединение |
| R-03 | Потеря базы данных | Низкая | Высокие | Средний | Регулярное резервное копирование | Восстановить данные из резервной копии и проверить целостность |
| R-04 | Отсутствие сетевого соединения | Средняя | Высокие | Высокий | Проверить сеть и настроить резервный канал связи | Восстановить сеть, проверить кабель и настройки адаптера |
| R-05 | Ошибка пользователя | Высокая | Низкие | Средний | Проверка полей и обучение пользователей | Разъяснить правила работы и исправить введённые данные |
| R-06 | Несоответствие компьютера требованиям | Средняя | Средние | Средний | Проверка требований до установки | Обновить оборудование или операционную систему |
| R-07 | Неверно настроены права доступа | Средняя | Средние | Средний | Заранее настроить роли и права | Выдать пользователю недостающие права |
| R-08 | Отсутствие резервной копии | Средняя | Высокие | Высокий | Настроить регулярное резервное копирование | Восстановить данные и создать актуальную резервную копию |

Задание 11. Определение наиболее опасных рисков

Риск №1

Название: Потеря базы данных.

Почему является опасным: приводит к полной утрате заявок и истории обращений.

Способ предотвращения: регулярное автоматическое резервное копирование с проверкой восстановления.

Риск №2

Название: Недоступность MS SQL Server.

Почему является опасным: полностью останавливает работу системы и обработку заявок.

Способ предотвращения: мониторинг службы, резервирование сервера и своевременное обслуживание.

Риск №3

Название: Отсутствие сетевого соединения.

Почему является опасным: делает невозможной работу с серверной базой данных.

Способ предотвращения: проверка сети до внедрения и организация резервного канала связи.

Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

На основании результатов практических работ №1–5 сформирован итоговый документ «План_внедрения_HelpDesk.docx». Документ содержит следующие разделы:

1. Общая информация о программном продукте — название, назначение, пользователи и основные функции HelpDesk (по материалам работы №1).

2. Цель внедрения — основная и дополнительные цели, задачи и ожидаемые результаты (по материалам работы №2).

3. Системные требования — требования к процессору, ОЗУ, дисковому пространству, операционной системе и сети (по материалам работы №3).

4. Программное окружение — Windows, .NET, HelpDesk, MS SQL Server, ADO.NET, SQL.

5. Архитектура программного окружения — схема: Пользователь → Windows Forms → C# → ADO.NET → MS SQL Server → HelpDeskDB.

6. Этапы внедрения — проверка рабочего места, подготовка среды, настройка MS SQL Server, создание базы, установка HelpDesk, настройка подключения, проверка, подготовка пользователей, ввод в эксплуатацию.

7. Календарный план — итоговая таблица работ из практической работы №4.

8. Контрольные точки — рабочее место соответствует требованиям; MS SQL Server доступен; база HelpDeskDB создана; приложение подключается к базе; пользователь авторизуется; тестовая заявка сохраняется.

9. Риски внедрения — реестр рисков (см. задание 10).

10. Резервное копирование — резервируются база данных и файлы приложения; копия создаётся ежедневно и хранится на отдельном носителе; ответственность возложена на администратора базы данных.

11. Проверка готовности системы — итоговый чек-лист из 10 пунктов.

12. Заключение — план готов к использованию для организации внедрения HelpDesk.

Итоговая проверка документа

Описание HelpDesk — есть; цель внедрения — указана; задачи — определены; системные требования — указаны; программное окружение — указано; MS SQL Server — присутствует; роль ADO.NET — указана; этапы — определены; сроки — определены; ответственные — назначены; контрольные точки — определены; реестр рисков — составлен; резервное копирование — предусмотрено; итоговый чек-лист — есть; заключение — написано.

Вывод

В ходе работы были выявлены основные риски внедрения HelpDesk: недоступность MS SQL Server, ошибки подключения, потеря базы данных, отсутствие сетевого соединения, несоответствие компьютеров требованиям и ошибки пользователей. Оценка вероятности и последствий позволяет понять, какие проблемы способны остановить работу системы, а какие лишь незначительно затруднят её использование. Наиболее опасными рисками являются потеря базы данных, недоступность сервера БД и отсутствие сетевого соединения, поскольку они приводят к полной остановке работы и утрате информации. Заранее определённые меры предотвращения и план реагирования снижают вероятность сбоев и позволяют быстро восстановить работоспособность системы. В результате был сформирован итоговый документ «План внедрения программного обеспечения HelpDesk», объединяющий результаты практических работ №1–5. Данный план будет использоваться для организации внедрения системы, распределения ответственности и контроля готовности HelpDesk к эксплуатации.